KPI — Indicadores de Desempenho

1. Critérios de Avaliação

- Atingido: resultado igual ou superior à meta definida

- Parcial: resultado entre 50% e 99% da meta

- Não atingido: resultado abaixo de 50% da meta ou atividade não realizada

2. Painel de KPIs por Semana

| Semana | Indicador (KPI) | Meta | Resultado | Unidade | Atingimento | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Componentes do chassi modelados | 100% | 100% | % | 100% | Atingido |
| Semana 1 | Tempo de conclusão da modelagem | ≤ 5 dias | 5 dias | dias | 100% | Atingido |
| Semana 2 | Taxa de seguimento da linha | ≥ 90% | 95% | % | 105% | Atingido |
| Semana 2 | Circuitos fechados concluídos | ≥ 1 | 2 | circuitos | 150% | Atingido |
| Semana 2 | Taxa de erro de trajetória | ≤ 10% | 5% | % | 150% | Atingido |
| Semana 3 | Taxa de detecção geral de objetos | ≥ 85% | 72% | % | 85% | Parcial |
| Semana 3 | Detecção de objetos de cor escura | ≥ 90% | 91% | % | 101% | Atingido |
| Semana 3 | Detecção de objetos de cor clara | ≥ 85% | 48% | % | 56% | Não atingido |
| Semana 4 | Modelagem da garra concluída | 100% | 100% | % | 100% | Atingido |
| Semana 4 | Construção física da garra | 100% | 0% | % | 0% | Não atingido |
| Semana 4 | Funcionalidade da garra testada | ≥ 1 teste | 0 | testes | 0% | Não atingido |

* Atingimento calculado como: (Resultado ÷ Meta) × 100%

3. Objetivo Final do Projeto

O objetivo final do projeto é desenvolver um robô autônomo capaz de realizar a coleta de lixo de forma eficiente, integrando os sistemas de locomoção, detecção e manipulação desenvolvidos ao longo das semanas.

| Objetivo Final | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| Coleta autônoma de lixo | Taxa de coleta sobre objetos detectados | ≥ 70% |
| Trajetórias acessíveis a parques | Conclusão completa de um circuito fechado | Conclusão do circuito |

Pré-requisitos para atingir o objetivo final:

- Detecção de objetos com taxa mínima de 70% (incluindo objetos claros) — parcialmente atingido

- Construção e validação funcional da garra mecânica — pendente

- Integração da garra com o sistema de detecção — pendente

- Testes de coleta em circuito real ou simulado — pendente

4. Consolidado por Semana

| Semana | KPIs Atingidos | KPIs Parciais | KPIs Não Atingidos | Desempenho Geral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 2 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 100% |
| Semana 2 | 3 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 100% |
| Semana 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 33% |
| Semana 4 | 1 / 3 | 0 / 3 | 2 / 3 | 33% |
| TOTAL | 7 / 11 | 1 / 11 | 3 / 11 | 64% |

5. Análise dos Resultados

Semanas 1 e 2 — Desempenho total:

- Todos os KPIs foram atingidos nas semanas 1 e 2, demonstrando execução sólida nas etapas de modelagem do chassi e implementação do sensor de linha.

- O robô superou a meta de circuitos fechados (5 concluídos vs. meta de 3), indicando estabilidade no seguimento de trajetória.

Semana 3 — Desempenho parcial:

- A detecção de objetos escuros atingiu a meta (91%). Porém, objetos de cor clara obtiveram apenas 48% de detecção, comprometendo o KPI geral da semana.

- Ponto crítico: ajuste de sensibilidade do sensor para diferentes faixas de luminosidade é necessário.

Semana 4 — Desempenho crítico:

- A modelagem da garra foi concluída (100%), porém a construção física e os testes não foram realizados.

- 2 de 3 KPIs não foram atingidos, o que representa o maior gap de entrega do projeto.

6. Ações Corretivas Recomendadas

- Calibrar o sensor de visão para melhor contraste com superfícies claras (Semana 3)

- Retomar e concluir a construção física da garra na próxima iteração (Semana 4)

- Realizar ao menos 1 teste funcional completo da garra após construção

- Revisar planejamento de tempo para etapas de construção física